作者：黄飞扬，谷强

多端大模型统一平台 – 项目会议

第11周

2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 完成总体设计 | | |
| 会议时间 | 2024年11月15日 20:00 - 20:30 | 星 期 | 11 |
| 会议地址 | 微信线上 | 主持人 | 黄飞扬 |
| 参会人员 | 黄飞扬，谷强 | 记录人 | 黄飞扬 |
| **会议内容：**  **一、团队协作任务**  **🔍 方案设计与评估**   * **方案构思**：提出多种可行的技术实现路径 * **方案分析**：从技术可行性、开发成本、系统性能等维度进行综合评估 * **决策制定**：确定最优实施方案，明确技术选型依据   **🏗️ 软件架构设计**   * **架构规划**：设计系统整体技术架构 * **模块划分**：明确各功能模块的职责边界 * **接口定义**：制定模块间的交互协议和数据传输规范   **📊 功能分解细化**   * **功能拆解**：将系统需求逐层分解为可执行的功能单元 * **层级构建**：建立清晰的功能层次结构 * **任务映射**：为后续开发工作提供明确的任务指引 | | | |

会议纪要

Conference Minutes

会议编号：00005

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、个人任务分工**  **👨‍💻 黄飞扬 ：**   | **任务类别** | **具体内容** | **交付成果** | | --- | --- | --- | | **文档编制** | 整合设计方案，撰写总体设计文档 | 完整的技术设计说明书 | | **测试规划** | 制定系统测试策略和执行计划 | 详细的测试方案文档 | | **质量审查** | 组织设计评审，确保方案可行性 | 评审报告和修改建议 | | **数据设计** | 设计数据库结构和数据模型 | 数据库设计文档 |   **👨‍💻 谷强 ：**   | **任务类别** | **具体内容** | **交付成果** | | --- | --- | --- | | **HIPO图** | 绘制层次化输入-处理-输出图 | 系统功能层次结构图 | | **模块结构** | 可视化模块组成和调用关系 | 模块结构关系图 | | **数据流程** | 描述数据流动和处理过程 | 完整的数据流图集 |   **三、时间规划与里程碑**   | **阶段** | **时间节点** | **主要交付物** | **负责人** | | --- | --- | --- | --- | | 方案设计 | 11月16日 | 技术方案选型报告 | 团队 | | 初稿完成 | 11月16日 | 设计文档和图表初稿 | 各负责人 | | 设计评审 | 11月18日 | 评审意见和修改方案 | 黄飞扬 | | 最终交付 | 11月18日 | 完整设计包 | 团队 |   **四、会议总结**  本次会议标志着项目从需求分析阶段正式进入系统设计阶段，重点解决"如何实现"的技术路径问题 |

参会人员签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 黄飞扬 | 26 |  | 51 |  |
| 2 | 谷强 | 27 |  | 52 |  |
| 3 |  | 28 |  | 53 |  |
| 4 |  | 28 |  | 54 |  |
| 5 |  | 30 |  | 55 |  |
| 6 |  | 31 |  | 56 |  |
| 7 |  | 32 |  | 57 |  |
| 8 |  | 33 |  | 58 |  |
| 9 |  | 34 |  | 59 |  |
| 10 |  | 35 |  | 60 |  |
| 11 |  | 36 |  | 61 |  |
| 12 |  | 37 |  | 62 |  |
| 13 |  | 38 |  | 63 |  |
| 14 |  | 39 |  | 64 |  |
| 15 |  | 40 |  | 65 |  |
| 16 |  | 41 |  | 66 |  |
| 17 |  | 42 |  | 67 |  |
| 18 |  | 43 |  | 68 |  |
| 19 |  | 44 |  | 69 |  |
| 20 |  | 45 |  | 70 |  |
| 21 |  | 46 |  | 71 |  |
| 22 |  | 47 |  | 72 |  |
| 23 |  | 48 |  | 73 |  |
| 24 |  | 49 |  | 74 |  |
| 25 |  | 50 |  | 75 |  |