作者：黄飞扬，谷强

多端大模型统一平台 – 项目会议

第12周

2025

| 会议主题 | 完成详细设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2024年11月22日 20:00 - 20:30 | 星 期 | 12 |
| 会议地址 | 微信线上 | 主持人 | 黄飞扬 |
| 参会人员 | 黄飞扬，谷强 | 记录人 | 黄飞扬 |
| 会议主要内容： - 检查上一周的工作 - 第11周总体设计阶段任务已全部完成，包括方案评估、架构设计和文档初稿，无进度延迟、技术冲突或质量缺陷。 - 目前工作的问题以及人员评价 - 当前工作问题分析：详细设计任务繁重，图形化表达（如NS图、PAD图）需严格符合规范，确保与伪代码描述一致；文档与代码衔接需加强，避免设计层与实现层脱节。时间节点紧张，需每日同步进度，防止个别任务拖延。 - 人员工作情况打分与评价： - 黄飞扬：打分91 - 评价：承担多模块图形绘制和甘特图优化，任务分解清晰，执行效率高，能主动协调资源，但会议纪要整理需更及时归档至共享平台。 - 谷强：打分89 - 评价：负责Jackson图、程序结构图和文档撰写，进展平稳，图形逻辑清晰，但项目计划修改需更主动与团队同步变更影响。 - 对接下来任务的安排 - 立即执行任务（11月23日前完成）： - 黄飞扬： - 绘制模型路由模块PAD图，明确处理逻辑和分支结构，于11月23日12:00前提交。 - 绘制用户登录模块NS图，展示流程控制和条件判断，于11月23日12:00前提交。 - 编写DeepSeek配置模块PDL伪代码图，描述配置加载和验证逻辑，于11月23日14:00前提交。 - 编写管理员仪表盘模块PDL伪代码图，定义数据查询和展示流程，于11月23日14:00前提交。 - 修订甘特图，优化任务时间线和依赖关系，于11月23日16:00前更新至项目计划。 - 整理本次会议纪要，标注行动项和负责人，于11月23日18:00前发布至团队群。 |  |  |  |

会议纪要

Conference Minutes

会议编号：00006

- 谷强： - 绘制查看历史模块Jackson图，展示数据结构和处理层次，于11月23日12:00前提交。 - 绘制模型对话模块程序结构图，可视化函数调用关系，于11月23日12:00前提交。 - 编写用户注册模块PDL伪代码图，描述输入验证和存储逻辑，于11月23日14:00前提交。 - 编写删除记录模块PDL伪代码图，定义数据删除和权限检查流程，于11月23日14:00前提交。 - 文档与PPT任务（11月25日前完成）： - 黄飞扬： - 负责PPT最终制作与完善，确保不少于30页，包含5个提问环节及答案动画，于11月25日18:00前定稿。 - 复核所有图形和文档一致性，确保符合事务流图课件要求。 - 谷强： - 撰写详细设计文档，整合各模块描述、伪代码和图表，于11月25日15:00前提交初稿。 - 修改项目计划，更新任务状态和风险项，于11月25日16:00前同步至共享文件。 - 进度检查：于11月23日20:00进行线上进度复核，重点检查图形规范性和文档完整性。 - 最终交付：所有设计文档、图表和PPT于11月25日20:00前打包提交，由黄飞扬统一归档。

参会人员签到表

| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄飞扬 | 26 |  | 51 |  |
| 2 | 谷强 | 27 |  | 52 |  |
| 3 |  | 28 |  | 53 |  |
| 4 |  | 28 |  | 54 |  |
| 5 |  | 30 |  | 55 |  |
| 6 |  | 31 |  | 56 |  |
| 7 |  | 32 |  | 57 |  |
| 8 |  | 33 |  | 58 |  |
| 9 |  | 34 |  | 59 |  |
| 10 |  | 35 |  | 60 |  |
| 11 |  | 36 |  | 61 |  |
| 12 |  | 37 |  | 62 |  |
| 13 |  | 38 |  | 63 |  |
| 14 |  | 39 |  | 64 |  |
| 15 |  | 40 |  | 65 |  |
| 16 |  | 41 |  | 66 |  |
| 17 |  | 42 |  | 67 |  |
| 18 |  | 43 |  | 68 |  |
| 19 |  | 44 |  | 69 |  |
| 20 |  | 45 |  | 70 |  |
| 21 |  | 46 |  | 71 |  |
| 22 |  | 47 |  | 72 |  |
| 23 |  | 48 |  | 73 |  |
| 24 |  | 49 |  | 74 |  |
| 25 |  | 50 |  | 75 |  |