作者：黄飞扬，谷强

多端大模型统一平台 – 项目会议

第13周

2025

| 会议主题 | 完成详细设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2024年11月29日 20:00 - 20:30 | 星 期 | 13 |
| 会议地址 | 微信线上 | 主持人 | 谷强 |
| 参会人员 | 黄飞扬，谷强 | 记录人 | 黄飞扬 |
| 会议主要内容： 1.检查上一周的工作 - 第12周详细设计任务按计划推进，图形绘制和文档撰写基本完成，无重大技术障碍、资源短缺或质量偏差。 2.分析目前工作的问题，对目前人员的工作情况进行打分（80~95之间）+每个人的评价 - 当前工作问题分析：需聚焦PPT章节制作和文档修订，确保内容连贯性与展示效果；GitHub仓库维护需定期更新，避免版本混乱；界面原型绘制需加强协作，统一设计风格。 - 人员工作情况打分与评价： - 黄飞扬：打分90 - 评价：负责第7章PPT、甘特图修订和会议纪要整理，任务执行力强，能快速响应变更，但GitHub代码提交和文档上传频率需提升至每日一次。 - 谷强：打分87 - 评价：承担第8章PPT和项目计划修订，工作态度积极，内容结构清晰，但会议纪要修订（第8-10周）进度稍慢，需加快节奏以确保历史文档归档。 |  |  |  |

会议纪要

Conference Minutes

会议编号：00006

3.对接下来任务的安排 - 黄飞扬个人任务： - 完成第7章PPT制作，内容覆盖系统架构、模块设计和实现方法，于12月1日18:00前提交初稿。 - 修订甘特图，根据最新进度调整任务时间线和里程碑，于12月1日20:00前更新。 - 维护GitHub仓库，每日上传代码、文档和图表变更，并添加提交日志，于每日22:00前完成。 - 修订会议纪要第11、12、13周，统一格式和结构，于12月2日12:00前归档至共享文件夹。 - 协助界面原型绘制，提供后端接口设计和数据流输入，于12月2日18:00前完成。 - 谷强个人任务： - 完成第8章PPT制作，重点描述用户界面、交互流程和测试案例，确保与第7章衔接，于12月1日18:00前提交初稿。 - 修订会议纪要第8、9、10周及国庆前会议，补充缺失内容和签名表，于12月2日10:00前整理完毕。 - 修订项目计划，调整任务分配、时间节点和风险评估，于12月2日14:00前提交更新版。 - 主导界面原型绘制，设计前端布局、导航和控件，于12月2日18:00前完成初稿。 - 共同任务： - 绘制界面原型，包括登录页、主界面、配置页和历史记录页，使用Figma或类似工具，于12月2日20:00前完成初稿，并组织团队评审。 - 每日20:00进行5分钟进度同步，通过微信群汇报任务状态和阻塞问题。 - 交付物清单： - PPT第7-8章终版、修订后的甘特图、项目计划、会议纪要（第8-13周）、GitHub更新记录、界面原型设计稿，所有内容于12月3日12:00前最终提交。

参会人员签到表

| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄飞扬 | 26 |  | 51 |  |
| 2 | 谷强 | 27 |  | 52 |  |
| 3 |  | 28 |  | 53 |  |
| 4 |  | 28 |  | 54 |  |
| 5 |  | 30 |  | 55 |  |
| 6 |  | 31 |  | 56 |  |
| 7 |  | 32 |  | 57 |  |
| 8 |  | 33 |  | 58 |  |
| 9 |  | 34 |  | 59 |  |
| 10 |  | 35 |  | 60 |  |
| 11 |  | 36 |  | 61 |  |
| 12 |  | 37 |  | 62 |  |
| 13 |  | 38 |  | 63 |  |
| 14 |  | 39 |  | 64 |  |
| 15 |  | 40 |  | 65 |  |
| 16 |  | 41 |  | 66 |  |
| 17 |  | 42 |  | 67 |  |
| 18 |  | 43 |  | 68 |  |
| 19 |  | 44 |  | 69 |  |
| 20 |  | 45 |  | 70 |  |
| 21 |  | 46 |  | 71 |  |
| 22 |  | 47 |  | 72 |  |
| 23 |  | 48 |  | 73 |  |
| 24 |  | 49 |  | 74 |  |
| 25 |  | 50 |  | 75 |  |