作者：黄飞扬，谷强

多端大模型统一平台 – 项目会议

第11周

2025

| 会议主题 | 完成总体设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2025年11月15日 20:00 - 20:30 | 星 期 | 11 |
| 会议地址 | 微信线上 | 主持人 | 黄飞扬 |
| 参会人员 | 黄飞扬，谷强 | 记录人 | 黄飞扬 |
| 会议主要内容： - 检查上一周的工作 - 回顾第10周工作，包括时间调整和任务补充安排，所有工作均按计划完成，未发现遗留问题、进度延迟或质量风险。 - 目前工作的问题以及人员评价 - 当前工作问题分析：项目已进入系统设计阶段，技术方案选型和架构设计复杂度较高，需确保各模块接口定义清晰，避免后期集成冲突。整体进度正常，但需加强跨模块协作效率，防止设计文档与实现脱节。 - 人员工作情况打分与评价： - 黄飞扬：打分92 - 评价：负责文档整合、测试规划和架构设计，工作推进有序，能有效协调团队任务，技术方案选型合理，但在数据库设计细节上可进一步优化数据模型规范性。 - 谷强：打分88 评价：承担HIPO图、模块结构和数据流程设计，任务完成度良好，图形表达直观，但需注意与后端数据规范的对接一致性，避免接口协议歧义。 - 对接下来任务的安排 - 团队共同任务： - 完成技术方案选型报告，明确实现路径、技术栈和成本评估，于11月16日20:00前交付初稿，由黄飞扬整合。 - 设计系统整体技术架构，包括模块划分、接口协议和数据传输规范，于11月16日22:00前完成草图，团队线上评审。 未完 |  |  |  |

会议纪要

Conference Minutes

会议编号：00005

续 - 黄飞扬个人任务： - 撰写总体设计文档初稿，涵盖技术设计说明书、架构图和模块职责，于11月16日18:00前提交。 - 制定系统测试策略，包括单元测试、集成测试计划和工具选型，于11月18日12:00前完成测试方案文档。 - 组织设计评审会议，邀请谷强参与，于11月18日20:00进行，会后24小时内输出评审报告和修改建议。 - 设计数据库结构和数据模型，明确表关系、索引策略，于11月18日15:00前提交数据库设计文档。 任务类别; 具体内容; 交付成果. 文档编制; 整合设计方案，撰写总体设计文档; 完整的技术设计说明书. 测试规划; 制定系统测试策略和执行计划; 详细的测试方案文档. 质量审查; 组织设计评审，确保方案可行性; 评审报告和修改建议. 数据设计; 设计数据库结构和数据模型; 数据库设计文档. - 谷强个人任务： - 绘制系统功能层次结构图（HIPO图），展示输入-处理-输出流程，于11月16日16:00前提交初稿。 - 完成模块结构关系图，可视化模块组成和调用依赖，于11月16日17:00前提交。 - 描述数据流动和处理过程，绘制完整数据流图集（包括数据源、处理和存储节点），于11月18日10:00前提交。 任务类别; 具体内容; 交付成果. HIPO图; 绘制层次化输入-处理-输出图; 系统功能层次结构图. 模块结构; 可视化模块组成和调用关系; 模块结构关系图. 数据流程; 描述数据流动和处理过程; 完整的数据流图集. 里程碑与交付物： - 11月16日：技术方案选型报告、设计文档和图表初稿。 - 11月18日：评审报告、修改方案和完整设计包（含所有文档和图表） 阶段; 时间节点; 主要交付物; 负责人. 方案设计; 11月16日; 技术方案选型报告; 团队. 初稿完成; 11月16日; 设计文档和图表初稿; 各负责人. 设计评审; 11月18日; 评审意见和修改方案; 黄飞扬. 最终交付; 11月18日; 完整设计包; 团队.

参会人员签到表

| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄飞扬 | 26 |  | 51 |  |
| 2 | 谷强 | 27 |  | 52 |  |
| 3 |  | 28 |  | 53 |  |
| 4 |  | 28 |  | 54 |  |
| 5 |  | 30 |  | 55 |  |
| 6 |  | 31 |  | 56 |  |
| 7 |  | 32 |  | 57 |  |
| 8 |  | 33 |  | 58 |  |
| 9 |  | 34 |  | 59 |  |
| 10 |  | 35 |  | 60 |  |
| 11 |  | 36 |  | 61 |  |
| 12 |  | 37 |  | 62 |  |
| 13 |  | 38 |  | 63 |  |
| 14 |  | 39 |  | 64 |  |
| 15 |  | 40 |  | 65 |  |
| 16 |  | 41 |  | 66 |  |
| 17 |  | 42 |  | 67 |  |
| 18 |  | 43 |  | 68 |  |
| 19 |  | 44 |  | 69 |  |
| 20 |  | 45 |  | 70 |  |
| 21 |  | 46 |  | 71 |  |
| 22 |  | 47 |  | 72 |  |
| 23 |  | 48 |  | 73 |  |
| 24 |  | 49 |  | 74 |  |
| 25 |  | 50 |  | 75 |  |