作者：黄飞扬，谷强

多端大模型统一平台 – 项目会议

第16周

2025

| 会议主题 | 进一步完成项目的任务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2025年12月20日 20:00 - 20:30 | 星 期 | 16 |
| 会议地址 | 微信线上 | 主持人 | 谷强 |
| 参会人员 | 黄飞扬，谷强 | 记录人 | 黄飞扬 |
| 会议主要内容： 1. 检查上一周的工作 第15周安排的全部任务（黄飞扬：协助前端联调、编写技术文档、更新甘特图、界面原型优化；谷强：完成前端页面开发、联调、界面原型优化；共同任务：功能评审会议、每日进度同步）均已完成，无进度延迟。两位成员均按时交付了各自的工作成果。 2. 分析目前工作的问题，对目前人员的工作情况进行打分+每个人的评价 当前工作问题分析： 项目进入最后收尾阶段，需重点关注测试报告质量与文档完整性，确保项目交付物齐全。前端上下文功能与Markdown渲染的稳定性需要进一步验证。 人员工作情况打分与评价： - 黄飞扬： 打分 95 评价：上周协助前端联调与技术文档编写工作完成出色，主动承担了较多协调与文档任务，责任心强，技术能力突出。 - 谷强： 打分 85 评价：上周前端开发与联调任务基本完成，但在界面细节与会议纪要的准确性上仍有提升空间。本周需专注于前端功能完善与文档修订，确保工作质量。 |  |  |  |

会议纪要

Conference Minutes

会议编号：00010

3. 对接下来任务的安排 黄飞扬个人任务： - 完成第16周会议纪要。 - 根据项目当前实际进度，更新甘特图。 - 协助谷强完成测试报告，确保内容完整准确。 以上任务需在12月24日18:00前完成主体部分。 谷强个人任务： - 修改项目演示PPT，完善内容与设计。 - 完成前端代码的上下文功能，并正确显示Markdown格式的AI回答。 - 修改用户手册等文档，确保与最终实现一致。 以上任务需在12月24日18:00前完成主体部分。 共同任务： - 于12月25日20:00进行项目测试报告评审会议，检查测试报告与文档完成情况。 - 每日20:00在微信群进行5分钟进度同步，聚焦于文档与测试问题。 下一阶段核心目标（第17周计划）： - 完成项目测试报告与最终文档整理。 - 进行项目最终演示与交付。 - 完成项目总结与复盘。

参会人员签到表

| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄飞扬 | 26 |  | 51 |  |
| 2 | 谷强 | 27 |  | 52 |  |
| 3 |  | 28 |  | 53 |  |
| 4 |  | 28 |  | 54 |  |
| 5 |  | 30 |  | 55 |  |
| 6 |  | 31 |  | 56 |  |
| 7 |  | 32 |  | 57 |  |
| 8 |  | 33 |  | 58 |  |
| 9 |  | 34 |  | 59 |  |
| 10 |  | 35 |  | 60 |  |
| 11 |  | 36 |  | 61 |  |
| 12 |  | 37 |  | 62 |  |
| 13 |  | 38 |  | 63 |  |
| 14 |  | 39 |  | 64 |  |
| 15 |  | 40 |  | 65 |  |
| 16 |  | 41 |  | 66 |  |
| 17 |  | 42 |  | 67 |  |
| 18 |  | 43 |  | 68 |  |
| 19 |  | 44 |  | 69 |  |
| 20 |  | 45 |  | 70 |  |
| 21 |  | 46 |  | 71 |  |
| 22 |  | 47 |  | 72 |  |
| 23 |  | 48 |  | 73 |  |
| 24 |  | 49 |  | 74 |  |
| 25 |  | 50 |  | 75 |  |