作者：黄飞扬，谷强

多端大模型统一平台 – 项目会议

第17周

2025

| 会议主题 | 项目收尾与最终交付准备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2025年12月27日 20:00 - 20:30 | 星 期 | 17 |
| 会议地址 | 微信线上 | 主持人 | 黄飞扬 |
| 参会人员 | 黄飞扬，谷强 | 记录人 | 黄飞扬 |
| 会议主要内容： - 检查上一周的工作 第16周安排的全部任务（黄飞扬：完成第16周会议纪要、更新甘特图、协助测试报告；谷强：修改项目演示PPT、完成前端代码的上下文功能与Markdown渲染、修改用户手册等文档）均已完成，交付质量符合预期。两位成员均按时完成了各自的工作。 - 分析目前工作的问题，对目前人员的工作情况进行打分+每个人的评价 当前工作问题分析： 项目已进入最终交付阶段，需确保所有文档（测试报告、详细设计、用户手册等）与最终实现一致，前端功能需进一步稳定和完善。 人员工作情况打分与评价： - 黄飞扬： 打分 85 评价：上周会议纪要、甘特图更新与测试报告协助工作完成良好，但在任务执行的细节精度上仍有提升空间。本周需更注重任务完成的完整性与准确性。 - 谷强： 打分 95 评价：上周前端功能开发与文档修订任务完成出色，代码质量高，主动推进项目进度，表现出较强的责任心与技术能力。 |  |  |  |

会议纪要

Conference Minutes

会议编号：00011

3.对接下来任务的安排（第17周） 黄飞扬个人任务： - 协助谷强完成前端的进一步开发。 - 编写第17周会议纪要。 - 根据项目实际进度，修改甘特图。 以上任务需在2025年12月31日18:00前完成主体部分。 谷强个人任务： - 继续完成前端的内容，确保功能稳定与界面完善。 - 更改项目测试计划，使其更符合实际测试情况。 - 修改项目详细设计文档，确保与最终实现一致。 以上任务需在2025年12月31日18:00前完成主体部分。 共同任务： - 每日20:00在微信群进行5分钟进度同步，重点跟踪文档修订与前端开发问题。 - 于2026年1月1日20:00进行最终交付物内部评审，检查所有文档与代码的完整性。 4.下一阶段核心目标（第18周计划）： - 完成所有最终交付物（代码、文档、演示材料）的整理与打包。 - 进行项目最终演示与客户交付。 - 完成项目总结与复盘报告。

参会人员签到表

| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄飞扬 | 26 |  | 51 |  |
| 2 | 谷强 | 27 |  | 52 |  |
| 3 |  | 28 |  | 53 |  |
| 4 |  | 28 |  | 54 |  |
| 5 |  | 30 |  | 55 |  |
| 6 |  | 31 |  | 56 |  |
| 7 |  | 32 |  | 57 |  |
| 8 |  | 33 |  | 58 |  |
| 9 |  | 34 |  | 59 |  |
| 10 |  | 35 |  | 60 |  |
| 11 |  | 36 |  | 61 |  |
| 12 |  | 37 |  | 62 |  |
| 13 |  | 38 |  | 63 |  |
| 14 |  | 39 |  | 64 |  |
| 15 |  | 40 |  | 65 |  |
| 16 |  | 41 |  | 66 |  |
| 17 |  | 42 |  | 67 |  |
| 18 |  | 43 |  | 68 |  |
| 19 |  | 44 |  | 69 |  |
| 20 |  | 45 |  | 70 |  |
| 21 |  | 46 |  | 71 |  |
| 22 |  | 47 |  | 72 |  |
| 23 |  | 48 |  | 73 |  |
| 24 |  | 49 |  | 74 |  |
| 25 |  | 50 |  | 75 |  |