作者：黄飞扬，谷强

多端大模型统一平台 – 项目会议

第18周

2026

| 会议主题 | 项目收尾与最终交付准备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026年1月3日 20:00 - 20:30 | 星 期 | 17 |
| 会议地址 | 微信线上 | 主持人 | 黄飞扬 |
| 参会人员 | 黄飞扬，谷强 | 记录人 | 黄飞扬 |
| 会议主要内容： - 检查上一周的工作 第17周安排的全部任务（黄飞扬：协助谷强完成前端的进一步开发、编写第17周会议纪要、修改甘特图；谷强：继续完成前端的内容、更改项目测试计划、修改项目详细设计）均已完成，无进度延迟。两位成员均按时交付了各自的工作成果。 - 分析目前工作的问题，对目前人员的工作情况进行打分+每个人的评价 当前工作问题分析： 项目已进入最终评审准备阶段，需确保所有交付物（代码、文档、演示材料）完整且质量达标，前端功能需保持稳定，部署过程需顺利无误。 人员工作情况打分与评价： - 黄飞扬： 打分 84 评价：上周任务完成良好，但在任务执行的细节精度与完整性上仍有提升空间。本周需更注重文档检查与部署工作的周密性。 - 谷强： 打分 95 评价：上周任务完成出色，代码质量高，主动推进项目进度，在文档修订与前端开发中表现出较强的责任心与技术能力。 |  |  |  |

会议纪要

Conference Minutes

会议编号：00012

3.对接下来任务的安排（第18周） 谷强个人任务： - 完成最终评审PPT的制作，内容完整、设计精良。 - 更改详细设计文档，确保与最终实现一致。 - 检查其他自己负责的文档（如测试计划、用户手册等），确保无误。 - 继续完善前端功能，确保界面稳定、交互流畅。 以上任务需在2026年1月7日18:00前完成主体部分。 黄飞扬个人任务： - 协助谷强完成前端的进一步开发与测试。 - 检查自己负责的文档（如会议纪要、甘特图等），确保内容准确、格式规范。 - 完成第18周会议纪要。 - 根据项目实际进度，修改甘特图。 - 部署整个应用到服务器上，确保运行正常。 以上任务需在2026年1月7日18:00前完成主体部分。 共同任务： - 每日20:00在微信群进行5分钟进度同步，重点跟踪部署进度与文档检查情况。 - 于2026年1月8日20:00进行最终评审内部预演，检查所有交付物的完整性与演示效果。 4.下一阶段核心目标（第19周计划）： - 完成最终评审与项目交付。 - 进行项目总结与复盘报告。 - 归档所有项目材料，完成项目收尾工作。

参会人员签到表

| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄飞扬 | 26 |  | 51 |  |
| 2 | 谷强 | 27 |  | 52 |  |
| 3 |  | 28 |  | 53 |  |
| 4 |  | 28 |  | 54 |  |
| 5 |  | 30 |  | 55 |  |
| 6 |  | 31 |  | 56 |  |
| 7 |  | 32 |  | 57 |  |
| 8 |  | 33 |  | 58 |  |
| 9 |  | 34 |  | 59 |  |
| 10 |  | 35 |  | 60 |  |
| 11 |  | 36 |  | 61 |  |
| 12 |  | 37 |  | 62 |  |
| 13 |  | 38 |  | 63 |  |
| 14 |  | 39 |  | 64 |  |
| 15 |  | 40 |  | 65 |  |
| 16 |  | 41 |  | 66 |  |
| 17 |  | 42 |  | 67 |  |
| 18 |  | 43 |  | 68 |  |
| 19 |  | 44 |  | 69 |  |
| 20 |  | 45 |  | 70 |  |
| 21 |  | 46 |  | 71 |  |
| 22 |  | 47 |  | 72 |  |
| 23 |  | 48 |  | 73 |  |
| 24 |  | 49 |  | 74 |  |
| 25 |  | 50 |  | 75 |  |