作者：黄飞扬，谷强

多端大模型统一平台 – 项目会议

第9周

2025

| 会议主题 | 当前项目进度总结与安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2025年11月2日 20:00 - 20:30 | 星 期 | 9 |
| 会议地址 | 微信线上 | 主持人 | 黄飞扬 |
| 参会人员 | 黄飞扬，谷强 | 记录人 | 黄飞扬 |
| 会议主要内容： 当前进展： 谷强（前端）： 目前正在编写Vue3前端。 黄飞扬（后端）： 正在编写fastapi后端部分，目前正在测试api，准备添加其他大模型的api。 相关讨论与决策： 经过由于谷强还是不收悉Vue3，很多代码都有问题，无法正确完成相关功能，目前决定花一部分时间复习，并且在之后改正原来代码，确保代码准确性。黄飞扬目前正在稳步推进后端部分的建设，目前正在进行相关测试，在测试基本的功能框架后准备逐步加入其他api。下一步的决策：黄飞扬继续推进，谷强准备重写相关的代码。 |  |  |  |

会议纪要

Conference Minutes

会议编号：00003

参会人员签到表

| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄飞扬 | 26 |  | 51 |  |
| 2 | 谷强 | 27 |  | 52 |  |
| 3 |  | 28 |  | 53 |  |
| 4 |  | 28 |  | 54 |  |
| 5 |  | 30 |  | 55 |  |
| 6 |  | 31 |  | 56 |  |
| 7 |  | 32 |  | 57 |  |
| 8 |  | 33 |  | 58 |  |
| 9 |  | 34 |  | 59 |  |
| 10 |  | 35 |  | 60 |  |
| 11 |  | 36 |  | 61 |  |
| 12 |  | 37 |  | 62 |  |
| 13 |  | 38 |  | 63 |  |
| 14 |  | 39 |  | 64 |  |
| 15 |  | 40 |  | 65 |  |
| 16 |  | 41 |  | 66 |  |
| 17 |  | 42 |  | 67 |  |
| 18 |  | 43 |  | 68 |  |
| 19 |  | 44 |  | 69 |  |
| 20 |  | 45 |  | 70 |  |
| 21 |  | 46 |  | 71 |  |
| 22 |  | 47 |  | 72 |  |
| 23 |  | 48 |  | 73 |  |
| 24 |  | 49 |  | 74 |  |
| 25 |  | 50 |  | 75 |  |