《多端大模型统一平台》

项目总结报告

项目名称      多端大模型统一平台

提出者      《软件工程》课程小组

开发者          黄飞扬、谷强

用户             在校大学生

完成日期       2025年1月4日

组别                G10组

当前版本：V1.0

1.	项目概述

本报告旨在全面总结《软件工程》课程项目——“多端大模型统一平台”的开发全过程。在为期一个学期的项目中，我们小组严格遵循软件工程的标准流程与方法论，系统性地完成了从项目立项、可行性研究、需求分析、系统设计、编码实现、测试验证到最终总结汇报的完整周期。

本项目旨在解决当前AI大模型服务多样化、接口不统一的现实问题。通过构建一个前后端分离的Web应用，我们为在校大学生用户提供了一个集成了多个主流大模型（如OpenAI GPT、DeepSeek、文心一言等）的统一对话平台，实现了单点登录、统一界面、多模型切换、对话历史管理及个性化配置等核心功能。

项目严格按照课程要求，参照国家标准（如GB8567、GB/T 9385等）编制了全套工程文档，并最终交付了一个功能完整、架构清晰、文档齐全的可运行软件系统。

2.项目实施过程回顾

2.1 项目计划阶段

在项目启动阶段，我们制定了详尽的《项目开发计划》（V1.7），明确了项目的目标、范围、进度、资源和预算。通过WBS（工作分解结构）将项目分解为项目计划、可行性研究、需求分析、软件设计、编码实现、测试、交付总结等7个主要阶段，并细化为37项具体任务。利用Project工具绘制了甘特图，对任务时间、负责人及依赖关系进行了精细化管理。本阶段为整个项目奠定了科学的进度和分工基础，确保了后续工作的有序推进。

2.2 可行性分析阶段

通过对技术、经济、操作、法律及社会因素的全面评估，我们完成了《可行性分析报告》（V1.1）。报告深入分析了现有分散使用各大模型平台的痛点，并提出了三种技术方案进行对比。最终，我们推荐并选择了“集中式代理架构”（前后端分离），该方案在安全性、技术可行性、扩展性和用户体验等方面均表现最优，论证了项目在有限预算（主要为学生云服务器费用）和时间约束（2025年12月25日前）下完全可行。

2.3 需求分析阶段

本阶段产出《软件需求规格说明书》（SRS， V1.2）。我们明确了系统面向两类用户（学生用户、系统管理员），定义了8大核心功能模块（用户注册/登录、DeepSeek配置、模型对话、查看历史、删除记录及管理员后台功能），并详细规定了性能、接口、数据管理、故障处理等非功能性需求。通过绘制ER图、数据流图、设计界面原型并收集用户反馈（如同学黄皓珣），确保了需求准确、完整地反映了用户期望。

2.4 总体设计阶段

在《概要设计说明书》（V1.1）中，我们确定了系统的整体架构。采用经典的前后端分离模式：前端为React + TypeScript，后端为FastAPI + MySQL。设计了清晰的系统层次结构（表示层、业务逻辑层、数据访问层）和模块划分，定义了用户接口、外部API接口及内部服务接口。完成了数据库的ER逻辑设计，为后续详细设计和编码提供了清晰的蓝图。

2.5 详细设计阶段

《详细设计说明书》（V1.4）是编码的直接依据。我们对SRS中定义的8个程序模块（用户注册、登录、模型对话、模型路由、查看历史、DeepSeek配置、删除记录、管理员仪表盘）逐一进行了详细设计。使用PDL伪代码、流程图（NS图、PAD图、Jackson图等）描述了每个模块的算法、流程逻辑、输入输出及接口定义，确保了设计到代码的可追溯性。

2.6 系统实现与测试阶段

- 实现阶段： 依据设计文档，我们完成了系统的编码工作，并撰写了《系统实现报告》（V1.0）。后端采用分层架构（API层、Services业务逻辑层、Repositories数据访问层），前端采用模块化组件设计。核心功能全部实现，包括基于JWT的认证、多模型适配器路由、对话历史持久化、以及本次迭代重点——对话管理菜单（重命名、查看信息、删除）。

- 测试阶段： 我们遵循测试金字塔模型，制定了全面的《系统测试报告》和《测试用例说明书》。测试覆盖单元测试（12个用例，100%通过）、集成测试（10个用例，90%通过）和系统测试（10个用例，90%通过）。通过功能、性能、安全、兼容性等多维度测试，验证了系统满足需求规格，并对发现的问题进行了修复。

3.项目最终成果

3.1 交付成果清单

可运行软件系统：一个部署在服务器上的完整Web应用。

全套工程文档：

- 项目开发计划

- 可行性分析报告

- 软件需求规格说明书 (SRS)

- 概要设计说明书

- 详细设计说明书

- 系统实现报告

- 系统测试报告与测试用例说明书

- 项目甘特图

支撑文档与代码：

- 用户手册

- 代码规范文档

- 程序清单

- 前端/后端源代码（Git仓库）

- 数据库初始化脚本

3.2 技术成果与亮点

- 稳定的系统架构：成功实践了前后端分离、分层架构、模块化设计等现代软件工程理念，系统具备良好的可维护性和扩展性。

- 核心功能完整实现：用户系统、多模型统一接入与路由、完整的对话管理（增删改查）、基础的管理员后台等功能均如期实现。

- 关键技术实践：应用了JWT认证、密码加盐哈希加密、API密钥安全存储、适配器模式统一第三方接口、Zustand状态管理、逻辑删除（软删除）等多项关键技术。

- 代码与质量保障：代码总量约过万行，核心模块测试覆盖率超过85%。制定了团队代码规范，并通过代码审查保障了代码质量。

3.3 项目管理成果

- 进度与成本控制：所有关键里程碑均按时或提前完成，实际成本控制在极低的预算内（主要为学生云服务费用）。

- 团队协作高效：两人分工明确（黄飞扬负责后端，谷强负责前端），通过定期会议、Git协作、接口协商保持了高效沟通。

- 文档规范齐全：严格按照国标和课程要求编制文档，做到了开发过程有据可查。

4.收获、体会与经验总结

4.1 技术能力提升

- 全栈开发实践：亲历了从需求到部署的全流程，对现代Web开发技术栈（FastAPI、React、TypeScript、MySQL）有了深度融合的实践经验。

- 架构设计思维：深刻理解了分层、解耦、模块化等设计原则对软件质量的重要性。

- 工程化素养：强化了版本控制（Git）、API文档自动化（Swagger）、单元测试、代码规范等工程化实践能力。

4.2 团队协作与项目管理感悟

- 沟通是关键：前后端分离开发中，清晰的接口定义和及时的沟通是避免返工、保障进度的核心。

- 计划与灵活并重：详尽的计划是项目的“路线图”，但同时需要具备应对需求微调和技术挑战的灵活性。

- 文档是团队的资产：良好的文档不仅在开发阶段指导工作，更是项目知识传承和后期维护的基石。

4.3 对软件工程方法论的体认

本项目是我们将《软件工程》课程理论应用于实践的一次完整演练。我们深刻体会到，标准的软件生命周期模型（瀑布模型与迭代思想结合）并非教条，而是确保项目在复杂性和时间约束下走向成功的系统性保障。每一个阶段产生的文档，都是对前一阶段工作的巩固和对下一阶段工作的约束与指导，极大地降低了项目的技术风险和沟通成本。

4.4 不足与改进方向

- 需求变更管理：项目初期对需求变更的评估和影响分析可以更加严谨。

- 部署与运维：目前为Docker部署，未来可引入CI/CD流水线以实现更高效的运维。

5.总结与展望

“多端大模型统一平台”项目已成功达到课程设定的所有目标，并超额完成了部分功能。通过本项目，我们不仅交付了一个有价值的软件产品，更收获了一次完整的、沉浸式的软件工程实践经历。

项目成功的关键因素在于：明确的目标、合理的技术选型、严格的阶段评审、团队成员的高度责任感与紧密协作。

展望未来，平台可在以下方向进行增强：实现流式输出（SSE/WebSocket）、引入文件处理能力、完善移动端体验、搭建更强大的监控告警系统，以及探索更智能的模型推荐与路由策略。

最后，感谢课程提供的实践机会与指导老师的悉心指点。本次项目经历将为我们未来的技术学习与职业发展奠定坚实的基础。