作者：黄飞扬，谷强

多端大模型统一平台 – 项目会议

第13周

2025

| 会议主题 | 完成详细设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2024年12月6日 20:00 - 20:30 | 星 期 | 14 |
| 会议地址 | 微信线上 | 主持人 | 谷强 |
| 参会人员 | 黄飞扬，谷强 | 记录人 | 黄飞扬 |
| 会议主要内容： 1. 检查上一周的工作 第13周安排的全部任务（PPT第7-8章制作、甘特图与项目计划修订、会议纪要归档、GitHub仓库维护、界面原型初稿）均已完成，无进度延迟或质量偏差。 2. 分析目前工作的问题，对目前人员的工作情况进行打分（80~95之间）+每个人的评价 当前工作问题分析： 项目进入开发与实现阶段，需确保后端接口稳定、前端原型与实现一致，并加强测试覆盖。文档（特别是历史会议纪要）的准确性需持续关注。 小组人员工作情况打分与评价： 黄飞扬：打分 90 评价： 上周任务完成度高，执行力强。本周主要负责完成后端大部分代码，确保所有API经过测试且可用，并确定数据库的最终设计；同时需同步甘特图，编写会议纪要。负责核心开发与文档，任务明确，需确保代码质量与接口稳定。 谷强：打分 85 评价： 工作积极，但需提升细节把握能力。本周任务是完成第8章PPT，需改正之前错误的会议纪要，绘制自己负责的部分界面原型，并准备开始前端开发。需提高文档准确性，界面设计应注重细节与用户体验。 |  |  |  |

会议纪要

Conference Minutes

会议编号：00006

3.对接下来任务的安排 黄飞扬个人任务： - 完成后端核心模块代码开发，确保所有API接口经过测试并可用。 - 最终确定数据库设计，并更新至设计文档。 - 根据开发进度，同步更新项目甘特图。 - 编写并归档本次会议纪要。 - 准备实现PPT中规划的相关后端内容，并协助前端测试。 - 以上任务需在12月10日18:00前完成主体部分。 谷强个人任务： - 完成第8章PPT的最终修改与定稿。 - 修订之前存在错误的会议纪要（第8-10周），确保内容准确。 - 完成个人负责部分的前端界面原型绘制，并确保与整体设计风格统一。 - 开始前端页面的基础开发工作。 - 在黄飞扬协助下，为开发的功能编写测试用例。 - 以上任务需在12月10日18:00前完成初稿或主体开发。 共同任务： - 于12月11日20:00进行开发进度与原型评审会议，聚焦前后端对接与测试用例覆盖。 - 每日20:00在微信群进行5分钟进度同步，及时沟通阻塞问题。

参会人员签到表

| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄飞扬 | 26 |  | 51 |  |
| 2 | 谷强 | 27 |  | 52 |  |
| 3 |  | 28 |  | 53 |  |
| 4 |  | 28 |  | 54 |  |
| 5 |  | 30 |  | 55 |  |
| 6 |  | 31 |  | 56 |  |
| 7 |  | 32 |  | 57 |  |
| 8 |  | 33 |  | 58 |  |
| 9 |  | 34 |  | 59 |  |
| 10 |  | 35 |  | 60 |  |
| 11 |  | 36 |  | 61 |  |
| 12 |  | 37 |  | 62 |  |
| 13 |  | 38 |  | 63 |  |
| 14 |  | 39 |  | 64 |  |
| 15 |  | 40 |  | 65 |  |
| 16 |  | 41 |  | 66 |  |
| 17 |  | 42 |  | 67 |  |
| 18 |  | 43 |  | 68 |  |
| 19 |  | 44 |  | 69 |  |
| 20 |  | 45 |  | 70 |  |
| 21 |  | 46 |  | 71 |  |
| 22 |  | 47 |  | 72 |  |
| 23 |  | 48 |  | 73 |  |
| 24 |  | 49 |  | 74 |  |
| 25 |  | 50 |  | 75 |  |